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Sprawozdanie 
z realizacji zadań społeczno-gospodarczego rozwoju 
gminy Koczała 
za 2003 rok.
Wysoka Rado, Zaproszeni Goście !
Realizacja “Głównych zadań społeczno-gospodarczego rozwoju gminy Koczała” w okresie minionego 2003r. przebiegała w złożonej sytuacji finansowej oraz społecznej i nie została w pełni wykonana.

Nie wykonano głównego zadania inwestycyjnego – t.j. modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło  budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej na osiedlu mieszkaniowym wielorodzinnym w Koczale.

W pełnym zakresie wykonano zadanie inwestycyjne dotyczące budowy biblioteki dla potrzeb ZK i W w Koczale oraz zaplanowane zadanie dotyczące modernizacji dróg powiatowych.

Realizacja zaplanowanych zadań w poszczególnych działach planu przedstawia się następująco:

I. W ZAKRESIE BUDOWNICTWA.
Z powodu braku środków finansowych , zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz braku wielu przepisów wykonawczych nie przystąpiono do opracowania “miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obrębu Koczała” Na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2003r. podjęto uchwałę Nr XV/101/2003 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia “miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów do zalesienia na terenie gminy Koczała”.

Prace w zakresie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Koczała postanowiono przesunąć na rok 2004 w celu umożliwienia przygotowania przez  Urząd Gminy szczegółowych propozycji co do zakresu planu. 
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II. W ZAKRESIE ROLNICTWA I INICJATYW GOSPODARCZYCH.
1. Wspólnie z ODR Miastko realizowano działania w kierunku popierania rozwoju agroturystyki - m.in. poprzez informowanie zainteresowanych o korzyściach prowadzenia tej działalności.

     Tematyka działalności agroturystycznej była prezentowana na zebraniach   informacyjnych o  warunkach przystąpienia do UE.

2. W zakresie przygotowań wejścia Polski do Unii Europejskiej zrealizowano następujące zadania:

1/ we współpracy z ODR Miastko w okresie 18.03 – 23.03.2003r. zorganizowano i     przeprowadzono zebrania informacyjne dla rolników i mieszkańców poszczególnych sołectw o warunkach przystąpienia Polski do UE. Na w/w zebraniach przede wszystkim poinformowano zainteresowanych o planowanych wysokościach dopłat bezpośrednich produkcji rolnej, rentach strukturalnych, zalesianiu gruntów oraz dopłatach do podejmowanych inwestycji w rolnictwie,

2/ w zakresie przygotowania kadry administracji samorządowej w gminie do obsługi rolnictwa w warunkach członkostwa w UE – pracownik UG – inspektor d/s rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska uczestniczył w szkoleniach, seminariach o tematyce przedakcesyjnej do UE,

3/ w dniu 30 czerwca 2003r. przeprowadzono szkolenia dla rolników w sprawie kwot mlecznych. W szkoleniu udział wzięło 10 rolników z terenu gminy,

4/ realizacja zadania dotyczącego organizacji grup producentów rolnych nie doszła do skutku ze względu na nikłe zainteresowanie rolników naszej gminy.

3. Zgodnie z planem z dniem 01 marca 2003r. we współpracy z PUP w Człuchowie utworzono punkt informacyjny o integracji z UE, który funkcjonował w Urzędzie Gminy do 30 czerwca 2003r. Pracownicy zatrudnieni w w/w punkcie / 2 osoby/ aktywnie prowadzili kampanię informacyjną o warunkach i korzyściach przystąpienia Polski do UE, m.in. poprzez przekazywanie informacji bezpośredniej na zorganizowanych zebraniach w dniach 18.03 – 26.03.2003r./, akcję ulotkową, kontakty bezpośrednie z zainteresowanymi..

4. We współpracy ze Starostą Człuchowskim i Powiatowym Urzędem Pracy w Człuchowie podejmowano wspólne działania mające na celu przeciwdziałanie bezrobociu. W roku 2003 w wyniku tych działań zatrudniono – na terenie gminy – do prac interwencyjnych  i publicznych ogółem 89 osób. Ponadto zatrudniono 1 absolwenta i 5 osób na staż pracy.

W porozumieniu z przedsiębiorstwem RABPOL – chłodnia w Miastku i PUP w Człuchowie - zatrudniono 35 osób do pracy przy przetwórstwie owoców i warzyw.
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III. W ZAKRESIE KOMUNIKACJI, DROGOWNICTWA I ŁĄCZNOŚCI.
W roku 2003 zaplanowane zadania w zakresie poprawy stanu technicznego dróg gminnych, rolniczych i powiatowych zrealizowano w następującym zakresie, a mianowicie:

1. Dokończono remont bieżący drogi gminnej na odcinku Załęże – Działek,

2. Zakończono prace na ulicy Ogrodowej w Koczale w zakresie budowy chodnika,

3. Przeprowadzono remont mostu na rzece Brdzie w obrębie miejscowości Trzyniec – remont   mostu wykonano systemem gospodarczym,

4. Rozpoczęto i zakończono modernizację drogi powiatowej Nr 449 na odcinku Bielsko – Koczała. Dziękuję zakładom pracy : przedsięb. Poldanor SA i Paltarex Bielsko za udział w realizacji tego zadania. Udział gminy w realizacji w/w zadania był znaczący – m.in. Zakład Gospodarki Komunalnej  w Koczale poniósł wydatki w wysokości 7.438,00 zł,

5. Wykonano przebudowę skrzyżowania ulic Miasteckiej, Szkolnej i Człuchowskiej w Koczale.Z budżetu gminy na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 2.900,00 zl,

6. Przeprowadzono konserwację dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej do miejscowości:  Koczała – Załęże , Dymin – Dźwierzno – Starzno, Koczała – Płocicz,

7. Rozpoczęto prace modernizacyjne drogi gruntowej w kierunku miejscowości Grabowo.

W roku 2003 w tym zakresie wykonano następujące prace:

- czyszczenie pobocza drogi z zakrzaczeń, wycinkę drzew utrudniających modernizację, karczowanie po dokonanej wycince,

- przeprowadzono modernizację korony drogi,

- przeprowadzono utwardzenie drogi poprzez wałowanie,

W wyniku nadmiernego ruchu pojazdów mechanicznych / ciężkich/ wywożących płyty drogowe z lotniska wojskowego w Pieniężnicy – zmodernizowana droga została w krótkim czasie zdewastowana.

8. Powiatowy Zarząd Dróg w Człuchowie w miarę posiadanych środków technicznych i finansowych dobrze wykonywał zadanie utrzymania przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym. Zastrzeżenia do zimowego utrzymania dróg zgłaszają mieszkańcy północnej części  gminy z sołectw Pietrzykowo, Trzyniec i Starzno. W tych sołectwach drogi powiatowe nie  zawsze były należycie utrzymane – szczególnie przez obszary leśne. Utrzymaniem przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym zajmował się Zakład  Gospodarki Komunalnej w Koczale. Zadanie wykonywane było dobrze.

9. Nie udało się zrealizować postulatów mieszkańców gminy dotyczących komunikacji PKS zarówno z Człuchowem jak i Miastkiem.
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IV. W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ.
Jak wspomniano na wstępie niniejszego sprawozdania z powodu trudnej sytuacji finansowej budżetu gminy – nie podjęto realizacji zadania modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło dla  budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej na osiedle wielorodzinnym w Koczale.  Wyłoniony w przetargu wykonawc a modernizacji sieci zaproponował cenę 1.240,- tys. złotych -  co przekraczało możliwości finansowe gminy. Wobec tej sytuacji Wójt Gminy unieważnił przetarg na realizację tej inwestycji. Również z dniem 13.08.2003r.straciło ważność pozwolenie na budowę w/w inwestycji. Decyzją Rady Gminy w Koczale postanowiono nie rozpoczynać budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Bielsko, kosztem modernizacji sieci cieplnej na osiedlu. 

W roku 2003 w zakresie realizacji zadań w tym dziale planu zrealizowano:

1. Przeprowadzono przetarg na wykonanie modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej na osiedlu mieszkaniowym wielorodzinnym w Koczale, który został unieważniony z uwagi na brak odpowiedniej ilości ofert. Dnia 01 lipca 2003r. ogłoszono II przetarg, którego rozpatrzenie ogłoszono na dzień 28.07.2003r. Jak wspomniano na wstępie niniejszego sprawozdania na skutek trudności finansowych budżetu gminy – Wójt miny unieważnił przeprowadzony / w dniu 28.07.2003r./ przetarg,
2. W celu rozwiązania problemu gospodarki odpadami stałymi w gminie - przygotowano i ogłoszono przetarg na realizację w/w zadania. Przetarg przeprowadzono w dniu 02.07.2003r. W wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania, t.j. Firmę RETHMANN Sanitech Poznań sp. z o.o. Oddział Barwice. W początkowym okresie realizacji zadania występowały trudno-ści wykonania wszystkich punktów zawartej umowy. Obecnie firma RETHMANN poza nielicznymi wyjątkami terminowo realizuje warunki umowy,
3. Kontynuowano prace adaptacyjne bylego biura PGR Koczała na lokale socjalne. W roku 2003 oddano do użytku i zasiedlono 2 lokale socjalne,

4. Zgodnie z planem rozpoczęto / w lipcu/ budowę sieci wodociągowej dla budynków poło-żonych przy ulicy Polnej oraz dla miejscowości Płocicz. Zakończenie realizacji zadania nastąpiło na koniec miesiąca października 2003r. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale,

5. Nie podjęto budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Bielsko z uwagi na brak środków finansowych. Rada Gminy w Koczale zdecydowała o odstąpieniu od realizacji w/w inwestycji. Również z uwagi na brak środków finansowych nie rozpoczęto budowy sieci wodno-kanaliz. dla terenów letniskowo-rekreacyjnych położonych nad j. Dymno.
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V. W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI.
Realizacja zaplanowanych zadań w tym dziale planu w roku 2003 przebiegała następująco:
1. Kontynuowano modernizację boiska do piłki nożnej w Koczale. W tym zakresie wykonano zaplanowane prace modernizacyjne szatni sportowej, m.in. wykonano: modernizację pomieszczeń szatni gości i gospodarzy oraz sędziów, wydzielono i wybudowano pomieszczenia na natryski i ubikacje, wstawiono nowe drzwi i okna. Prace modernizacyjne boiska będą kontynuowane w roku 2004,

2. We współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koczale, w okresie zimowym uruchomiono świetlice i sale wiejskie w następujących miejscowościach: Bielsku, Pietrzykowie, Trzyńcu, Łękinii, Starznie i Załężu. W celu uzupełnienia sprzętu – zakupiono stoły do tenisa i gry zręcznościowe “piłkę nożną”. Dla sołectwa Łękinia zakupiono siatkę do gry w piłkę siatkową.

3. Wykonano I etap modernizacji sali wiejskiej w Pietrzykowie. W tym zakresie wykonano: prace rozbiórkowe, podwyższenie budynku, wykonano konstrukcję dachu wraz z pokryciem. Na realizację zadania otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego z “Pomorskiego Programu Odnowy Wsi” w wysokości 23.000,00 zł. Udział mieszkańców i sponsorów wyniósł 9.505,00 zł.  Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 43.835,00 zł. Łącznie na realizację I etapu modernizacji sali wydano kwotę 76.340,00 zł,

4. Podjęto i realizowano prace w celu właściwego przygotowania gminy Koczała do sezonu turystycznego. Na tym odcinku przeprowadzono prace porządkowe terenów ogólnodo-stępnych położonych nad jeziorem Dymno. Naprawiono pomost kąpielowy, uporządkowano i naprawiono parking., posprzątano szlaki komunikacyjne, uzupełniono informację wizualną dla turystów.  Głównie z środków finansowych WFOŚ i GW w Gdańsku we współpracy z Nadleśnictwem  Miastko i Niedźwiady, Zespołem Kształcenia i Wychowania oraz Urzędem Gminy – wytyczono i wykonano prace urządzeniowe oraz uruchomiono ścieżkę rowerową p.n. “Szafirowy Szlak” prowadząca przez miejscowości: Koczała, Dymin, Dżwierzno i Starzno. Otwarcie szlaku nastąpiło w dniu 30 czerwca 2003r.,
5. W dniu 26 maja 2003r. podjęto uchwałę Nr VII/66/03 Rady Gminy w sprawie przystąpieniaGminy Koczała do Fundacji “Naszyjnik Północy”. Celem fundacji jest integracja działań organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i przedsiębiorców w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju regionu “Naszyjnika Północy” oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców i stworzenie spójnego programu zrównoważonego rozwoju tego obszaru – głównie w zakresie zagospodarowania ruchu turystycznego oraz stworzenie warunków i promocja turystyki przyjaznej środowisku oraz wartościowej dla  człowieka.
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W roku 2003 w ramach realizacji w/w programu wyznaczono i oznakowano ścieżkę rowe-rową przebiegająca przez obszar gminy na trasie Biały Bór – Suszka. Ścieżka rowerowa została opisana w audycie turystycznym gminy Koczała. Uzgodniono z / wykonawcą / treść tablicy informacyjnej – turystycznej, która w najbliższym okresie / przed sezonem turystycznym / będzie zamontowana w centralnym punkcie Koczały.

Do niezrealizowanych zadań na tym odcinku zaliczyć należy niewykonanie remontu elewacji sali wiejskiej w Starznie oraz braku realizacji zakupu sprzętu świetlicowego do sal wiejskich i świetlic. 

VI. W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I OCHONY P.POŻ.
1. Mimo podejmowanych działań w roku 2003 nie udało się poprawić opieki lekarskiej dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Koczale.

2. Wykonano zadanie w zakresie ponownego otwarcia apteki w Koczale.
3.  Nie wykonano zadania dotyczącego zagospodarowania wolnych pomieszczeń w budynku   Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koczale. Realizacja zadania została ponownie podjęta w I kwartale 2004r. Do części niewykorzystanych pomieszczeń ośrodka zdrowia  przeniesiona zostanie Gminna Biblioteka Publiczna.
4. W zakresie ochrony p.poż. W roku 2003 zrealizowano następujące zadania;

1/ w dniu 14.06.2003r. na obiekcie mieszalni pasz w Koczale zorganizowano we współpracy  KP PSP w Człuchowie i przedsięb. POLDANOR w Przechlewie manewry i ćwiczenia zgrywające,

2/ w dniu 03.05.2003r. w miejscowości Bielsko przeprowadzono gminne zawody  pożarnicze. Urząd Gminy był współorganizatorem zawodów oraz sfinansował zakup  nagród dla najlepszych drużyn,
3/ przeprowadzono remont remizy OSP w Pietrzykowie, m.in. wyremontowano świetlicę po pożarze, jaki miał miejsce w październiku 2002r. W ramach przeprowadzonego remontu doprowadzono wodę, wykonano ubikację.  Ochotnicza Straż Pożarna Pietrzykowie w czynie społecznym zainstalowała centralne ogrzewanie w całym obiekcie remizy,

4/ we współpracy z Komendantem Gminnym OSP i PSP w Człuchowie realizowano  zadanie w zakresie organizacji szkoleń specjalistycznych dla strażaków OSP. W roku  2003 przeszkolono ogółem 10 strażaków,

5/ w ramach środków uzyskanych z PSP w Człuchowie /z uwagi na przynależność OSP Koczała do KSRG/ zakupiono - z uzyskanej dotacji w wysokości 3.500,00 zł - radiotelefon samochodowy “Motorola”, który w ramach pomocy został przekazany  na potrzeby jednostki OSP w Pietrzykowie. Ponadto zakupiono 5 kompletów mundurów koszarowych i 5 szt. węży W-52. OSP Koczała ze środków własnych zakupiła 1 mundur wyjściowy damski.
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VII. W ZAKRESIE OŚWIATY I WYCHOWANIA.
W roku 2003 zaplanowane do realizacji zadania remontowo-modernizacyjne obiektów   Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Koczale zostały wykonane w następującym zakresie:

1. Dokończono budowy biblioteki dla potrzeb w/w szkół. Otwarcie do użytku biblioteki nastąpiło zgodnie z planem w dniu 01 września 2003r.,

2. Wymieniono oświetlenie elektryczne na korytarzach szkolnych,

3. Wyremontowano obieralnię w przedszkolu /położono tynki, glazurę, terakotę, pomalowa- no pomieszczenie/,

4. Przeprowadzono remont pomieszczenia socjalnego w przedszkolu,

5. Przeprowadzono malowanie części pomieszczeń kuchennych w szkole podstawowej,

6. Przeprowadzono remont ławek parkowych i renowację boazerii,

7. Pomalowano pokój w bazie wypoczynkowej,

8. Pomalowano korytarz wejściowy do gimnazjum i korytarz na parterze szkoły podstawo-wej,
9. Przeprowadzono prace remontowe w przedszkolu w Koczale, m.in. wyminiono okna, ocieplono budynek przedszkola przy salach zajęć oraz ścianę przy wejściu do przedszkola, zainstalowano nowe drzwi wejściowe oraz wymieniono okna w mieszkaniu służbowym, pomalowano korytarz w pomieszczeniu piwnicznym przedszkola, 

10. Pomalowano salę gimnastyczną i korytarz przy małej sali gimnastycznej,

11. Zainstalowano nowe drzwi do gabinetów: informatyka, zaplecza biologii oraz gabinetu  religii,

12. Zakupiono: oprogramowanie sekretariatu, meble do nowej biblioteki, mebli do gabinetów j. polskiego i przyrody w szkole podstawowej, 3 szt. komputerów do sekretariatu,  komputery do gabinetu informatyki, zakupiono zmywarkę i odkurzacz.

VIII. W ZAKRESIE REALIZACJI INNYCH ZADAŃ.
1. Zgodnie z planem prowadzono prace związane z komputeryzacją stanowisk pracy w Urzędzie Gminy.  W roku 2003 zakupiono i zainstalowano 2 komputery, 1 serwer oraz zakupiono 4 programy  dla potrzeb referatu finansowego.

2. W miesiącu czerwcu 2003r. rozpoczęto prace związane z wprowadzeniem i uruchomieniem Biuletynu Informacji Publicznej. Prace nad uruchomieniem BIP zakończono w miesiącu lipcu 2003 r. Obowiązek wprowadzenia BIP wynika z ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej – ogłoszonej w Dz.U. z 2001r. nr 112, poz. 1198 z póź.zm.
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3. Ze względu na trudności finansowe budżetu gminy nie przeprowadzono remontu dachu budynku administracyjnego Urzędu Gminy.

Wysoka Rado, Zaproszeni Goście !
Wyżej przedstawione sprawozdanie obejmuje całość zadań społeczno-gospodarczych realizowanych w roku 2003 na terenie gminy Koczała – zarówno przez Urząd Gminy jak i jednostki podporządkowane oraz współpracujące w ich realizacji. 

Kończąc niniejsze sprawozdanie zwracam się do wszystkich o rzeczową dyskusję i ocenę poziomu realizacji poszczególnych zadań.

J.S.

Koczała 2004-04-05.                                                             Wójt Gminy Koczała
                                                                                               Bernard Mrozewski
