ZARZĄDZENIE NR 36/2004

WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 27 lipca 2004 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji zadań społeczno-gospodarczego rozwoju  gminy Koczała za I półrocze 2004 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

                                                                        § 1.

Przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań społeczno-gospodarczego rozwoju gminy Koczała

za I półrocze 2004 roku.
                                                                        § 2.

Sprawozdanie z realizacji zadań społeczno-gospodarczego rozwoju gminy Koczała za I półrocze

2004 roku zostanie udostępnione mieszkańcom gminy, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

sołectw gminy.

                                                                         § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej

Urzędu Gminy.
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Sprawozdanie 

z realizacji zadań społeczno-gospodarczego rozwoju

gminy Koczała 

za I półrocze 2004 roku.

Wysoka Rado, Zaproszeni Goście !

     Realizacja głównych zadań społeczno-gospodarczego rozwoju gminy Koczała w okresie I 

półrocza 2004 roku w zakresie wykonania modernizacji sieci cieplnej i kotłowni osiedlowej w 

Koczale oraz rozpoczęcia budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do działek mieszkalno-letniskowych

położonych nad jez. Dymno w Koczale przebiegała w kierunku przygotowania kompletu doku-

mentacji niezbędnych do finansowania i rozpoczęcia w/w  inwestycji.

Zaplanowane zadania w poszczególnych działach planu przebiegały następująco:

I. W ZAKRESIE BUDOWNICTWA.

W zakresie realizacji zadania dotyczącego opracowania “Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miejscowości Koczała” obejmującego zabudowane tereny wsi oraz tereny wskazane w “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ko-

czała” - przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, przemysł i usługi - w okresie I półrocza 

2004r. na forum Rady Gminy Koczała dokonano uzgodnienia obszaru objętego planem.

Przetarg na wykonanie m.p.z.p. dla miejscowości Koczała ogłoszony będzie we wrześniu 2004r. 

z uwagi na konieczność wykorzystania przy opracowaniu “planu” informacji z opracowania 

ekofizjograficznego, które będzie sporządzone do 30.09.2004r.

W czerwcu br. przystąpiono do sporządzenia m.p.z.p. dotyczącego  przeznaczenia gruntów do 

zalesienia z terenu gminy Koczała.

Jednocześnie przystąpiono do sporządzenia opracowania ekofizjograficznego dla całej gminy, 

które jest elementem niezbędnym do wykorzystania przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W/w  m.p.z.p. “zalesienia” i opracowanie ekofizjograficzne mają być wykonane do końca września 2004 r. 

II.W ZAKRESIE ROLNICTWA I INICJATYW GOSPODARCZYCH.

W zakresie realizacji działań dotyczących przygotowania rolnictwa do wejścia do struktur 

Unii Europejskiej, w okresie I półrocza br. :

1/ wspólnie z ARiMR w Człuchowie zorganizowano i przeprowadzono szkolenie rolników  w 
    zakresie praktycznego wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie.Szkolenia przeprowadzo

    w sołectwach: Bielsko, Załęże, Starzno, Koczała, Trzyniec, Pietrzykowo i Łękinia w dniach 

    od 09.02. do 13.02.2004r.
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2/ w okresie I półrocza 2004r. udzielono pomocy rolnikom przy wypełnianiu wniosków o nadaniu

    numeru ewidencyjnego gospodarstwa rolnego oraz w wypełnianiu wniosków  o uzyskanie 

    dopłat bezpośrednich. W tym zakresie współpracowaliśmy z ODR Miastko.

III. W ZAKRESIE KOMUNIKACJI, DROGOWNICTWA I ŁĄCZNOŚCI.

Realizacja zadań w kierunku poprawy przejezdności dróg gminnych i rolniczych w okresie I 

półrocza  przebiegała następująco:

1/ przeprowadzono remont bieżący drogi gminnej z Koczały do miejscowości Działek i dalej do 

    Załęża poprzez wyrównanie nawierzchni drogi,

2/ przeprowadzono remont bieżący drogi gminnej do miejscowości  Zapadłe wraz z   

    przywróceniem  drożności przepustu drogowego,

3/ wybudowano 1 przepust drogowy na drodze z Pietrzykowa do Ciemina,

4/ przeprowadzono naprawę przystanku PKS w miejscowości Koczała,

5/ w zakresie realizacji zadań dotyczących budowy obwodnicy dla miejscowości Łękinia - Urząd 

    Gminy w Koczale w okresie I półrocza br. wystąpił do PKP SA Centrali Zakładu  

    Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku o przekazanie działek Nr 170 i 33 oraz do   

    Agencji Mienia  Wojskowego w Bydgoszczy o przekazanie działki Nr 378/1. Do chwili obecnej 
    otrzymaliśmy od PKP zapewnienie przekazania działki Nr 170. Agencja Mienia Wojskowego w 
    Bydgoszczy  wyraziła zgodę na odkupienie działki Nr 378/1 t.j. przeprowadziła procedurę  
     sprzedaży w/w działki. Działka Nr 33 jest we władaniu Starosty Człuchowskiego - nie ustalono 
     stanu  prawnego działki.

6/ na odcinku realizacji zadań remontowo-modernizacyjnych dróg powiatowych, zrealizowano

    zgodnie z planem: 

    - coroczną konserwację dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej do miejscowości:

      Koczała-Załęże, Koczała-Dźwierzno-Starzno, Koczała-Grabowo, Koczała-Płocicz,
    - pomalowano pasy na drodze powiatowej Nr 449 oraz przez miejscowość Koczała wraz 

      z przejściami dla pieszych.

IV. W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ.

W zakresie realizacji najważniejszego zadania tego działu t.j. “Modernizacji sieci cieplnej i 

kotłowni osiedlowej w Koczale” - zlecono wykonanie audytu studium wykonalności oddziaływa-

nia na środowisko tej inwestycji.
W sprawie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej do działek mieszkalno-letniskowych położonych 

nad jeziorem Dymno w Koczale - przeprowadzono spotkanie z właścicielami działek  w sprawie 

uzgodnienia warunków partycypacji kosztów uzbrojenia w/w sieci i ustalenia z Zakładem Energetrycznym warunków podłączenia sieci elektrycznej.
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Poza założeniami planu - zlecono wykonanie dokumentacji technicznej wraz ze studium wykonalności i oceną oddziaływania inwestycji na środowisko dla inwestycji p.n. “Doprowadzenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do posesji przy ulicy Miasteckiej w Koczale “/t.z.w. Koczały II/ oraz zlecono wykonanie opracowania p.n. “Plan rekultywacji terenów po byłych składowiskach

odpadów komunalnych”. Opracowanie ma być wykonane do końca miesiąca sierpnia 2004r

Pozostałe zadania ujęte w tym dziale planu będą realizowane w  II połowie 2004 r. 

V. W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI.

W zakresie realizacji zaplanowanych zadań w tym dziale planu w okresie I półrocza zrealizowano 

następujące zadania:

1/ w ramach “programu odnowy wsi” kontynuowano prace przy modernizacji sali wiejskiej w 

    Pietrzykowie. W okresie I półrocza prowadzono prace rozbiórkowe wewnątrz  sali wiejskiej,

2/ rozpoczęto prace remontowe sali wiejskiej w Łękinii. W okresie I półrocza, zrealizowano:
- remont dachu /naprawiono więźbę dachową, położono nowy dach z blachy/, 

- wybudowano komin, 

- rozpoczęto prace remontowe wewnątrz budynku sali , m.in. budowę sanitariatów, wymianę 

   instalacji elektrycznej, ocieplenie dachu, wym ianę podsufitki,

3/ w ramach środków finansowych przeznaczonych na dokończenie modernizacji szatni sportowej

    wykonano sieć wodną do podlewania płyty boiska piłkarskiego, 

4/ poza zadaniami planowymi wykonano adaptację pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w 

    Koczale z przeznaczeniem na bibliotekę gminną,

5/ w zakresie realizacji zadań dotyczących przygotowania gminy do sezonu turystycznego,

    wykonano: 

    - nową uaktualnioną edycję folderów turystycznych gminy, 

    - w ramach realizacji dalszych prac przy urządzaniu szlaku rowerowego “Naszyjnik Północy” -

      wykonano i usytuowano na parkingu w Koczale tablicę poglądową w/w szlaku. Przy 

      drogach wjazdowych i wyjazdowych z miejscowości Koczała postawiono słupki z kieru-

      nkiem trasy, 

    - dla podniesienia atrakcyjności bazy wypoczykowej zarządzanej przez ZKiW, podjęto decyzję

      budowy 2 kortów tenisowych przy przedszkolu w Koczale.

      Urząd Gminy przed przystąpieniem do realizacji inwestycji przygotował dokumentację 

      techniczną oraz złożył wniosek o współfinasowanie inwestycji z funduszu SAPARD.
     W celu rozpoczęcia realizacji inwestycji UG przeprowadził procedurę przetargową zale-

      caną przez SAPARD, w wyniku której wyłoniono wykon awcę, t.j.: Przedsiębiorstwo
      Drogowo Budowlane “Harat” z Miastka. Inwestycja będzie zrealizowana do 16.08.2004 r.
   - posprzątano tereny ogólnodostęone, kąpielisko, linię brzegową oraz główne szlaki 
   komunikacyjne i ścieżki rowerowe,
- naprawiono pomost na kąpielisku oraz przeprowadzono badanie dna kąpieliska /usunięto 

      nieczystości/,
                                                                  - 4 -
6/ promowano gminę jako atrakcyjną turystycznie na dwóch festynach kulturalno-sportowo-rekrea 
    cyjnych,

7/ ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzonio 

    / w okresie jesienno - zimowym / dzialalność świetlic i sal wiejskich w miejscowościach :

    Bielsko, Łękinia, Pietrzykowo, Załęże, Trzyniec i Starzno, 

8/ Ludowy Klub Sportowy “GRANIT” i UKS “AS” realizował zadania własne gminy  o   

    charakterze publicznym w zakresie kultury fizycznej i sportu na podstawie podpisanych umów.

VI. W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I OCHRONY P.POŻ.

1. Na odcinku współpracy z Samodzielnym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Miastku

w zakresie prawidłowego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Koczale nie zanotowano negatywnych zjawisk.

2. Realizacja działań w celu podnoszenia sprawności operacyjno-technicznej jednostek OSP 

działających na terenie gminy w I półroczu 2004r. przebiegała następująco:
- współpracowano z PSP w Człuchowie w sprawie organizacji manewrów i ćwiczeń

       zgrywających,
     - współpracowano z Zarządem Gminnym Związku OSP RP w Koczale i współfinansowano 

organizację gminnych zawodów pożarniczych w miejscowości Pietrzykowo,
     - OSP Koczała nawiązała współpracę z jednostką strażacką z gminy Baad Sarow-Pieskow 

        z Niemiec. W dniach 11,12 i 13 czerwca 2004r. naszą gminę odwiedziła reprezentacja

        strażaków z w/w miejscowości.

VII. W ZAKRESIE OŚWIATY I WYCHOWANIA.

W okresie I półrocza 2004 r. a szeregu zaplanopwanych do realizacji zadań remontowo-modernizacyjnych wykonano:

1/ w Szkole Podstawopwej:
· remont gabinetu j. polskiego / malowanie, wymiana oświetlenia /,
· remont gabinetu klasy II / malowanie, wymiana oświetlenia /,
· zakup pomocy dydaktycznych,
· malowanie ławek parkowych i krawężników,
· zakup sprzętu sportowego,

 2/ w Gimnazjum:
· remont kapitalny gabinetu sztuki / wymiana tynków, instalacji, oświetlenia/,
· zakup mebli do gabinetu biologii,
· zakup pomocy dydaktycznych oraz odczynników chemicznych,
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3/ w Przedszkolu w Koczale:
· zakup pomocy dydaktycznych,
· malowanie ławek i sprzętu na placu zabaw,
· malowanie korytarza,
· zakup zmywarki do naczyń,
· zakup naczyń kuchennych,

4/ w Świetlicy:
· malowanie kuchni i zaplecza,
· zakup naczyń kuchennych,

5/  w Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym:
    - zakup dwóch zestawów komputerowych,

Pozostałe zaplanowane do realizacji zadania będą wykonywane sukcesywnie w okresie od lipca do 

grudnia 2004 r.

VIII. W ZAKRESIE REALIZACJI INNYCH ZADAŃ.

1. Realizowano program dalszej komputeryzacji stanowisk pracy w Urzędzie Gminy.

W okresie I półrocza br. zakupiono 4 komputery i 1 drukarkę.

2. Rozpoczęto remont dachu  budynku administracyjnego Urzędu Gminy.

J.S.

Koczała 2004-07-15. 
                                                                                                 Wójt  Gminy

                                                                                        BERNARD  MROZEWSKI
