                                                                                             Załącznik do uchwały Nr XXIX/204/09          

                                                                                           Rady Gminy Koczała
                                                                            z dnia 28 kwietnia 2009 roku
SPRAWOZDANIE Z   REALIZACJI   
ZADAŃ   SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO   ROZWOJU                  GMINY   KOCZAŁA   W  2008   ROKU

Wysoka Rado. Zaproszeni Goście !

Główne zadania społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy Koczała na rok 2008 zostały przyjęte uchwałą Rady Gminy Koczała w dniu 28 grudnia 2007 roku. Dzisiejsze sprawozdanie obejmuje drugi rok funkcjonowania Gminy w kadencji 2006 – 2010 i realizacji poszczególnych zadań w 2008 roku: 
I. Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym:
W 2008 roku z własnych środków budżetu gminy na cele inwestycyjne wydatkowano kwotę ponad     2 mln 84 tys. zł, co stanowi 20.1 %  wydatków ogółem.

1.  Rozpoczęto I etap zagospodarowania osiedla mieszkaniowego. 

W ramach zadania „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w m. Koczała” na ulicy Młodzieżowej wykonano roboty polegające na:
-  budowie kanalizacji  deszczowej                             

Roboty te zostały wykonane w okresie lipca i sierpnia 2008 r. przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „EKO– INSTAL” Piotr Kuczkowski ze Studzienic. Odbiór robót nastąpił dnia 22.08.2008 r. Wartość wykonanych robót budowlano-montażowych wyniosła 392.895,99 zł. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano kolektory kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1.085,8 mb oraz  wpusty uliczne Ø 500 – 23 kpl. 

-  wykonaniu robót drogowych 
Na części ul. Młodzieżowej, gdzie ułożono kanalizację deszczową, wykonano dywanik asfaltowy             o długości 320 mb i szerokości 6 m oraz wykonano chodniki i parkingi z kostki brukowej. Prace przy modernizacji drogi  wykonała firma  „POL-DRÓG CZŁUCHÓW” Sp. z o.o. Człuchów ul. Kasztanowa 2 (koszt inwestycji  453.503,- zł ),
- przebudowie sieci energetycznej 

Prace związane z przesunięciem dwóch słupów energetycznych zostały wykonane przez Zakład Energetyczny Bytów. Koszt  wykonanych robót 13.200,- zł.

2.  Wykonano remont drogi  powiatowej Koczała – Starzno.
-  na odcinku o długości ok. 900 mb w Koczale przy ul. Spacerowej w kierunku Dymina wykonano nową  asfaltową nawierzchnię drogi w ramach przebudowy drogi  powiatowej Nr 2502G, 
-  naprawiono nawierzchnię drogi w kierunku Dźwierzna.
Inwestycja ta realizowana była wspólnie z powiatem człuchowskim w ramach partnerskich porozumień samorządowych. Gmina partycypowała w kosztach tego przedsięwzięcia i na realizację zadania przekazała dotację w wysokości 157 tys. zł. Zdjęto płyty betonowe, wykonano podbudowę i wyrównano teren oraz wykonano nową nawierzchnię drogi o szerokości 5,5 m. Betonowe płyty drogowe zostały zastąpione nawierzchnią z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych. Zdjęte płyty betonowe wykorzystano do poprawy nawierzchni drogi w kierunku Dźwierzna.
3. Zmodernizowano drogę transportu rolnego przy dofinansowaniu części kosztów modernizacji drogi z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Pomorskiego w wysokości             83 tys. zł. Realizację tego zadania zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Koczale. Wykonano drogę dojazdową do pól rolników na odcinku Pietrzykowo - Ciemino o długości ok. 1 km. Wyprofilowano podłoże, położono nową nawierzchnię żwirową, wykonano przepust i rowy odwadniające. Przy drodze wykarczowano krzaki. Wartość kosztorysowa inwestycji wyniosła 128.669,96 zł. Prace zostały wykonane jesienią 2008 r., natomiast dotacja do budżetu gminy wpłynęła w styczniu 2009 roku  tj. po odbiorze i rozliczeniu zadania.
4. Dokonano modernizacji systemu grzewczego. 

Zakupiono i zamontowano w kotłowni osiedlowej w Koczale przy ul. Spacerowej 3 nowy kocioł wodny    o mocy 1600 – 1800 kW. Koszt inwestycji  298 tys. zł.
5. Zakupiono koparko-ładowarkę BIAŁORUS 82P/TO-49PE02626A dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Koczale za kwotę 176.900 zł do wykonywania cięższych robót ziemnych. Koparka  wyposażona jest  w pług do śniegu, widły do palet oraz łyżkę do skarpowania.
6. Zakupiono  9-cio osobowego mikrobusa opla VIVARO w ramach programu „UCZEŃ  NA  WSI” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie za kwotę 130.906,- zł, dostosowanego do przewozu osób  niepełnosprawnych. Gmina otrzymała dofinansowanie kwoty 90.737,- zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z obszaru B. 

7. Zakończono adaptację budynku b. stołówki w Koczale ul. Miastecka 62 na lokale socjalne.         
Wykonano m.in. ściany działowe, stolarkę okienną i drzwiową, elewację, rozprowadzono sieć wodno-kanalizacyjną oraz prace wykończeniowe. Wartość wykonanych robót w 2008 roku wyniosła     348.662,- zł. Prace te wykonane zostały przez wyłoniony w przetargu Zakład Murarski W. Reca          z Mądrzechowa. Prace elektryczne wykonali pracownicy Urzędu Gminy. Gmina na adaptację  w/w budynku na lokale socjalne otrzymała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 116.838,- zł. Utworzono 6 mieszkań socjalnych, każde składające się z pokoju z aneksem kuchennym, pokoju i łazienki. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 217,04 m2.  Mieszkania zostały w części zasiedlone. Ponadto zakupiono i ustawiono wiaty drewniane na składy opału dla mieszkańców lokali socjalnych.
8. Wybudowano na zapleczu budynku Urzędu Gminy magazyn gospodarczy na opał             i sprzęt.    

W 2008 roku przygotowano projekt i wybudowano od podstaw budynek gospodarczy. Wszystkie prace przy budowie budynku gospodarczego były wykonane systemem gospodarczym przez pracowników UG i pracowników interwencyjnych. Budynek przeznaczony jest do magazynowania narzędzi i sprzętu oraz przechowywania drewna opałowego zużywanego w kotłowni UG. Cena kosztorysowa budynku wyniosła 48 386,38 zł, natomiast na zakup materiałów oraz opracowanie projektu poniesiono wydatki w wysokości 16 800 zł.

9. Realizowano porozumienia międzygminne dot.:

- zagospodarowania turystycznego terenów nad jeziorem Dymno i rzeką Brdą 
W ramach projektu pn. "Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała          i Rzeczenica" w październiku 2008 roku został złożony wspólny z innymi gminami wniosek                  o dofinansowanie tego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Działanie 6.1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny). Na  opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz wynagrodzenie koordynatora projektu przekazano dotację dla Gminy Przechlewo w wysokości 13.115,00 zł. Wniosek ten otrzymał pozytywną ocenę wykonalności i oceny strategicznej. Znalazł się na liście wśród 6-ciu projektów wybranych przez Zarząd Województwa Pomorskiego, które otrzymały dofinansowanie. 

- remontu kościoła w Pietrzykowie 

Projekt realizowany jest wspólnie z innymi gminami powiatu człuchowskiego w ramach projektu „Dziedzictwo i kultura małych  ojczyzn powiatu człuchowskiego w miejscowościach: Czarne, Brzezie, Pieniężnica, Gwieździn, Olszanowo, Przechlewo, Pietrzykowo” polegającego na remoncie lub odbudowie kościołów w wymienionych miejscowościach.
Przygotowywano niezbędną dokumentację do złożenia wniosku. Dla lidera programu tj. Gminy Czarne przekazano dotację w wysokości 1.788,- zł na opracowanie programów konserwatorskich                    i kosztorysów oraz na wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
10. Aktualizowano dokumentację techniczną dla inwestycji:
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bielsko.  
W ramach przygotowań do tej inwestycji wykonano niezbędne mapy do celów projektowych oraz wypisy i wyrysy. Poniesione zostały wydatki w kwocie 11.726,00 zł. Zadanie zostało zlecone              do realizacji dla ZGK Koczała. Dokumentację techniczną przygotowuje firma PROMIS Mirosław Łopato z Bytowa.

- Budowa  sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Starzno i Ostrówek.  
Zadanie to również zostało zlecone do realizacji dla ZGK Koczała.  I na ten cel przekazana została dotacja w wysokości 24.150,- zł. Dokumentację techniczną też przygotowuje firma  PROMIS  Mirosław Łopato z Bytowa. 

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości  Koczała na ulicy Południowej, 
  Szkolnej, Akacjowej, Klonowej.

Zadanie realizowane poprzez ZGK. Aktualizacji dokumentacji technicznej dokonała Pracownia Projektowa Andrzej Krokosz z Koszalina za kwotę 20 tys. zł Budowa sieci nastąpi w latach następnych.
11. Wykonano niezbędną dokumentację (projekty techniczne) 

- na budowę obwodnicy dla miejscowości Łękinia 

Został opracowany projekt budowlany przez projektanta – Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Macieja Rybarczyka z Bytowa za kwotę 13 .494,- zł. Dokument ten stanowił załącznik do wniosku składanego przez Gminę o dofinansowanie budowy obwodnicy w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg” . 

- na budowę świetlicy wiejskiej w Wilkowie 

Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu. Dokument ten był niezbędny do przedłożenia          w Agencji Nieruchomości Rolnych  celem przejęcie części działki pod budowę świetlicy. 
12. Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkalno letniskową w sieć energetyczną  
Na realizację tego zadania dokonano przedpłaty w kwocie 6.420,- zł.

II. Zadania remontowe i inne:

1. Przeprowadzono niezbędne remonty w:

- budynku komunalnym Koczała ul. Zielona 2 

Wymieniono wszystkie okna -  57 szt. oraz drzwi wejściowe  do mieszkań w budynku byłego ośrodka zdrowia. Koszt zadania  wyniósł 40.814,82 zł. Wiosną dokonano rozbiórki ogrodzenia wokół       budynku GOZ. 
- Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale 
Wykonano szereg prac remontowych i estetyzacyjnych. Systemem gospodarczym wykonano m.in. nowy gabinet dyrektora, dwie łazienki przy szatni, wyremontowano i pomalowano scenę i salę prób. Większy zakres prac remontowych tj. remont dachu i sali widowiskowej, ocieplenie oraz elewacja przewidziany jest do zrealizowania w ramach odnowy wsi. Wniosek dot. modernizacji placówek kulturalnych tj. GOK i GBP został złożony w marcu br. i oczekuje na rozstrzygnięcie.
- obiektach Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale  

We wszystkich placówkach oświatowych wykonano prace remontowe oraz dokonano niezbędnych zakupów mebli i brakującego sprzętu. W szkole oddano do użytku nowy gabinet dyrektora                  i przeniesiono sekretariat oraz zakupiono nowe meble. W szkolnej kuchni założono klimatyzację, przeprowadzono remont łazienki i utworzono szatnię. Ułożono chodnik z kostki polbruk do głównego wejścia do przedszkola i do bazy hotelowej. Pomalowano pokoje i korytarze w bazie hotelowej, oddano do użytku nowa łazienka. Odnowiono urządzenia na placu zabaw dla dzieci. W sierpniu 2008 r. zainstalowano budynku szkolnym monitoring wizyjny. Zakupiono i zamontowano kamery oraz rejestrator cyfrowy, przeszkolono kadrę do obsługi. Całkowity koszt instalacji monitoringu wyniósł 18 725,00 zł.
- biurach Urzędu Gminy 
Wymalowano ściany i położono panele podłogowe oraz zamontowano wertykale i nowe oświetlenie.    W biurze skarbnika wymieniono meble. Na starej części budynku Urzędu zamontowano nowe rynny. Wykonano  bieżące  prace remontowe na dachu nowej części Urzędu.

- budynku remizy OSP w Pietrzykowie   
Pomalowano elewację remizy OSP, prace te zostały wykonane przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy, natomiast wymianę okien w remizie  zlecono firmie, która wymieniła  2 duże okna na świetlicy i 2 małe w garażu.

2. Zakupiono sprzęt do sali wiejskiej w Bielsku w  marcu 2008  r. tj. 112 krzeseł oraz              14 stolików 8-osobowych za kwotę 9.298,84 zł . Dostawcą  mebli była firma AVS  BIURO I SZKOŁA Mirosław Tarka  Małgorzata Tarka z Poznania. Planowany był także zakup mebli do sal wiejskich         w Starznie i Łękinii, jednak odstąpiono od tego zamiaru gdyż uznano, że ważniejsze jest wymiana okien i drzwi. W salach  Starznie i Łękini dokonano wymiany łącznie 6 okien i drzwi.
3. Zakończono prace przy urządzaniu placu zabaw w miejscowości Bielsko. 

Przy udziale sponsorów dokonano uroczystego otwarcia placu zabaw w przeddzień Dnia Dziecka      (31 maja 2008 r.). Fundatorem wyposażenia placu zabaw w huśtawki i piaskownicę był POLTAREX Tartak Bielsko, natomiast Pan Drzewiecki Mirosław udzielił pomocy w wykonaniu ogrodzenia placu. Montażu sprzętu dokonali pracownicy Urzędu Gminy. Rada Sołecka w Bielsku pozyskała dodatkowe środki finansowe na upiększenie swojego placu zabaw z Fundacji Rozwoju Wsi w kwocie 3 tys. zł na realizację projektu „Plac zabaw urządzimy wszystkim radość sprawimy” w ramach programu „Pożyteczne wakacje 2008”. Mieszkańcy wsi realizując projekt wykonywali prace pod fachowym okiem Dyrektor GOK-u Pani Sylwii Wysockiej. 

4. Wykonano ogrodzenie budynku remizy OSP w Koczale. 

Wykonano i zamontowano bramę wjazdową. Ze środków jednostki OSP Koczała i budżetu gminy został ogrodzony plac wokół remizy. 
5. Rozpoczęto prace w zakresie urządzania cmentarza komunalnego w Koczale.  

Na części terenu cmentarza dokonano niwelacji terenu i uporządkowano nagrobki. Na ten cel           ZGK otrzymał dotację w wysokości 3.974,- zł. Prace przy urządzaniu cmentarza będą kontynuowane          w 2009 roku.
6. Pozyskano od Agencji Nieruchomości Rolnych nieodpłatnie działki na osiedlu mieszkaniowym w Koczale oraz w Załężu. 
Działki w Koczale nr 617/34 (k. przedszkola) o pow. 0,5386 ha i nr 617/35 o pow. 0.3996 ha  zostaną przeznaczone na urządzenie placu zabaw, na parkingi i chodniki osiedlowe, natomiast na działce         w Załężu nr 153/2 o pow. 1,02 ha zostanie urządzone boiska sportowe i plac rekreacyjny dla mieszkańców sołectwa.
7. Kontynuowano prace przy wymianie oświetlenia ulicznego na energooszczędne. 
W okresie wiosennym przystąpiono w gminie do prac związanych z wymianą oświetlenia ulicznego na energooszczędne w trzech miejscowościach: Trzyniec (wymieniono 2 oprawy), Wilkowo (wymieniono 4 oprawy i zainstalowano 1  nową) i  Koczała – osiedle (wymieniono 4 oprawy i zainstalowano            1 nową) oraz  w Koczale na ul. Klonowa - zainstalowano 1 nową oprawę. Wymieniono łącznie 35 szt opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zainstalowano 13 szt nowych opraw. 
8. Kontynuowano budowę chodników:           

- w  miejscowości Łękinia  - wybudowano nowy chodnik dla pieszych z polbruku o długości 102 m    i szerokości 1,2 m oraz wyłożono polbrukiem plac przy figurce o wym. 7 m x  3 m.     

- w Pietrzykowie - wykonano 300 mb chodnika o szerokości 0,8 m z kostki brukowej na odcinku od kościoła do stawu oraz wyłożono kostką brukową plac przed wejściem do sali wiejskiej. 
- w Koczale - po zakończeniu remontu drogi do Dymina kontynuowano budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Spacerowej w kierunku miejscowości Dymin.
9. Zakupiono i zamontowano nowy przystanek w Pietrzykowie. 

Wylewkę pod wiatę wykonali pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy Koczała, a wiatę ustawiła Firma BIN Aleksandrów Kujawski. Koszt zadania 3.368,- zł.
10. Wymalowano przystanek PKS w miejscowości Łękinia i Bielsko oraz przeprowadzono remonty bieżące przystanków PKS  wg potrzeb.

11. Podejmowano działania na rzecz ochrony środowiska: 

-  zakupiono i zamontowano 15 koszy ulicznych, 
-  zakupiono worki na śmieci na akcję Sprzątanie Świata, 

W akcji tej wzięła udział młodzież szkolna, która porządkowała tereny leśne wokół jeziora Dymno oraz pracownicy UG wraz z Przewodniczącym RG, którzy porządkowali teren wokół wysypiska śmieci          w Koczale. 

-  opracowano program usuwania azbestu, 

Program ten został zatwierdzony przez Radę Gminy i jest w trakcie realizacji.
12. Zlikwidowane zostały nielegalne składowiska w miejscowości Bielsko i Łękinia. 

Prace te zostały wykonane w II półroczu br. przez Zakład Gospodarki Komunalnej Koczała. Poniesiono wydatki w kwocie 13.319, 50 zł.
13. Wykonywano prace związane z utrzymaniem obiektu sportowego nad jeziorem Dymno.  
Na bieżąco koszono trawę z płyty boiska sportowego. Koszenie wykonywali pracownicy ZGK, natomiast pozostałe prace porządkowe, remontowe oraz zbieranie trawy wykonywali pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy
14. Zagospodarowano skwery i wykonywano prace z utrzymaniem czystości w gminie.
Pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i przygotowania zawodowego  na bieżąco wykonywali prace porządkowe oraz związane z zagospodarowaniem skwerów i zieleńców w  m. Koczała oraz usuwaniem nieczystości z ulic i chodników. Zagospodarowano skwer przed Urzędem Gminy Koczała, przy kościele, na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Klonowej, Południowej, Człuchowskiej i Przemysłowej oraz w centrum wsi (skrzyżowanie ulic Człuchowskiej, Miasteckiej, Akacjowej i Szkolnej).
15. Ogłoszono konkurs „Piękna Wieś”.
Celem konkursu była poprawa stanu środowiska naturalnego oraz systematycznej estetyzacji zagród wiejskich i wsi. Konkurs był zorganizowany w trzech etapach tj. na szczeblu gminnym , powiatowym     i wojewódzkim  oraz  rozstrzygany w trzech kategoriach: zagroda rolnicza, zagroda nierolnicza i wieś. Konkursem zainteresowało się jedynie sołectwo Starzno, które zgłosiło  dwie zagrody tj. zagrodę rolniczą oraz zagroda nierolniczą. Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Koczała dokonała oceny ww zagród i przyznała I miejsce zagrodzie nierolniczej Państwu Katarzynie              i Krzysztofowi Balas. Zagroda ta została zgłoszona do etapu powiatowego. Wyróżniono zagrodę rolniczą Państwa Wiesławy i Jana Wrycz-Rekowskich. Laureaci  I miejsca oraz zagrody wyróżnionej zostali uhonorowani na Gminnych Dożynkach nagrodą Wójta Gminy Koczała. 
16. Bieżące utrzymanie dróg gminnych. 
Zadaniem tym zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i jest to praca ciągła. Nawieziono żwir          i wyrównano drogę Bielsko-Potoki, wyrównano odcinki dróg do Załęża, Grabowa, Płocicza, Ciemina, Zapadłego oraz na ul. Sportowej w Koczale i na polu namiotowym nad jeziorem Dymno. Wykonywano także prace związane  m.in. z odśnieżaniem, naprawą dziur po okresie zimowym.
17. Sukcesywnie dokonywano nasadzeń drzew i krzewów. 

Wokół terenów sportowych wysadzono tysiąc sztuk 3-letnich sadzonek świerka wokół działki. Ponadto dokonano nowych nasadzeń drzew akacji na ul. Akacjowej, przy ścieżce pieszej w Koczale oraz obok lokali socjalnych na ul. Miasteckiej w Koczale. Prace te zostały wykonane przez radnych i gości zaproszonych na sesje.
III. Realizacja pozostałych zadań:
1. W ramach przygotowań do sezonu turystycznego w gminie wykonano szereg prac m.in.
- postawiono dwie wiaty - wiatę nad jeziorem Dymno oddano do użytku podczas „Powitania Lata”      w dniu 21.06.2008 r. natomiast w Bielsku podczas Festynu Wiejskiego w dniu 19 lipca 2008 r. Wiaty zostały wykonane przez pracowników gospodarczych i interwencyjnych Urzędu Gminy. 
- odnowione zostały stoły i ławki,  

- zakupiono nową apteczkę, tubę oraz niezbędny sprzęt dla ratownika,
- przygotowano ogólnodostępne kąpielisko nad jeziorem Dymno.
2. Funkcjonowały w gminie punkty informacji turystycznej w Urzędzie Gminy, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Koczale oraz w Czytelni Internetowej „WIEDZA” w Bielsku.
3. W ramach promocji gminy:

- wydano nowe foldery, 
- zamówiono nowe gadżety promujące gminę min. balony, torby ekologiczne z logo gminy,

- wykonano baner typu roll up oraz baner z logo gminy, 
- ustawiono kolejny nowy witacz od strony Piaszczyny – Pietrzykowa,

- wydano biuletyny informacyjne nr 3 ,4 i 5 oraz kolorowy biuletyn z dokonań dwóch lat obecnej kadencji Rady Gminy,
- na bieżąco aktualizowano stronę internetową, która przez Dziennik Bałtycki została oceniona na piątkę,

-  ustawiono nowe tablice ogłoszeniowe na ulicy Człuchowskiej w Koczale (koło pawilonu GS i koło kwiaciarni). 
- przy udziale członków Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała odnowiono trzy tablice informacyjne na szlaku rzeki Brdy w Starej Brdzie Pilskiej,
- ogłoszono konkurs fotograficzny „Gmina Koczała w obiektywie” i wyłoniono laureatów.
4. Zgodnie z przyjętymi uchwałami  realizowane były gminne programy:  profilaktyki                    i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  przeciwdziałania narkomanii.
5. Zorganizowano szereg imprez rekreacyjno-sportowych 

m.in.: turniej sołectw i zakładów pracy, „Koczalskie Lato”, Gminne Zawody Pożarnicze, Dożynki, Wybory Miss oraz turnieje sportowe piłki nożnej, tenisa stołowego. Imprezy te cieszyły się dużym powodzeniem i weszły na stałe do kalendarza imprez.
6. Podejmowano działania na rzecz zmniejszania bezrobocia. 
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Człuchowie na terenie gminy zatrudniono bezrobotnych do prac interwencyjnych, zorganizowano staże, przygotowanie zawodowe oraz prace społecznie użyteczne.
7. Prowadzono szkolenie dla rolników. 
Przy współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pracownik Biura Powiatowego     w Człuchowie oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego przeprowadzono szkolenie w zakresie wypełniania wniosków o płatności obszarowe.
8. Wznowiono funkcjonowanie poradni „K” od 13.10.2008 roku.

Szanowni Radni, Zaproszeni Goście!

Podsumowując rok 2008 należy stwierdzić, że nie był to rok stracony, wręcz przeciwnie był to rok dobry dla mieszkańców naszej Gminy pod względem inwestycyjnym. Chociaż główne inwestycje zostały zrealizowane na osiedlu mieszkaniowym w Koczale to w każdym sołectwie pozostał trwały ślad. Zadania te zostały zrealizowane dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy, sołtysów, rad sołeckich oraz organizacji społecznych i wszystkim za to dziękuję.   
Koczał 2009-03-18
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