     U C H W A Ł A   NR  XLI/261/10    
Rady Gminy   Koczała

z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w  sprawie rozpatrzenia  sprawozdania  Wójta Gminy z realizacji  zadań  

społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy Koczała  za 2009  rok 

     Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

Rada Gminy Koczała 

u c h w a l a, co  następuje:

§ 1

Przyjmuje się  sprawozdanie  z  realizacji zadań społeczno-gospodarczego rozwoju  Gminy Koczała za  2009 rok, stanowiące  załącznik   do niniejszej  uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Koczała.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                    Przewodniczący Rady 
                                                                                       Mariusz Patejuk 

                                                                     Załącznik do uchwały Nr XLI/261/10          

                                                                                                                        Rady Gminy Koczała
                                                                                          z dnia 27 kwietnia 2010 roku

I N F O R M A C J A 
z realizacji głównych  zadań  społeczno-gospodarczego rozwoju        GMINY  KOCZAŁA w 2009 roku 

I. Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Bielsko                 i m. Koczała ul. Akacjowa, Klonowa Południowa i Szkolna, gm. Koczała - Gromadzono dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Bielsko       i m. Koczała ul. Akacjowa, Klonowa, Południowa i Szkolna, gm. Koczała” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Całkowita wartość projektu wynosiła 5.065.972,18 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 75 %  kosztów kwalifikowanych operacji tj. 2.891.837 zł. Po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Pomorskiego listy operacji dotyczących gospodarki wodno – ściekowej, wśród których znalazł się też projekt naszej gminy dot. uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Koczała i budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Bielsko podpisano umowę i wszczęto procedurę przetargową (przetarg ogłoszono           21 grudnia 2009 roku). Rozstrzygnięcie przetargu i realizacja inwestycji nastąpiła już  w 2010 roku. W imieniu Gminy Koczała wniosek złożył i projekt będzie realizował Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy w Koczale
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Starzno i Ostrówek - zadanie to realizowane jest przez ZGK w Koczale dla którego przekazana została dotacja na realizację tego zadania w wysokości 15.438,00 zł. W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna do budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Starzno i Ostrówek       w oparciu o  nową koncepcję wg której ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni    w Koczale, a nie jak początkowo zakładano do Świeszyna a następnie do Miastka. Dokumentację przygotowuje firma PROMIS Mirosław Łopato z Bytowa.
3. Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w m. Koczała - zadanie to realizowane było przez ZGK. Kolejny etap zagospodarowania osiedla mieszkaniowego w Koczale  kontynuowano od kwietnia do lipca 2009 roku, w tym czasie na ul. Leśnej i Zielonej w Koczale trwały roboty drogowe. W okresie wiosennym (kwiecień - maj) Przedsiębiorstwo „HYDRO-SERWIS” z Sierakowic wykonało kanalizację deszczową, w ramach tego przedsięwzięcia wykonano: kolektory kanalizacji deszczowej o łącznej długości 359,50 mb, w tym:                    Ø 400 - 86 mb, Ø 315 - 218 mb, Ø 160 – 55,50 mb oraz wpusty uliczne                   Ø 500 – 12 szt. W okresie czerwca i lipca firma POL–DRÓG z Człuchowa wykonała prace przy układaniu nowej nawierzchni drogi (2.240 m2) oraz przy budowie chodników (279 m2) i parkingów (583 m2). Na realizację tego zadania ZGK otrzymała dotację w wysokości 634.156,50 zł. Odbiór robót nastąpił 7 sierpnia 2009 roku.
4. Budowa obwodnicy Łękini - ponownie został złożony przez Gminę wniosek         o dofinansowanie budowy obwodnicy miejscowości Łękinia w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Wniosek ten otrzymał              84 punkty i znalazł się na 13 miejscu listy rankingowej w części stanowiącej listę gminną. W ramach zadania powstanie nowy odcinek drogi o długości 1,56 km. Całkowity koszt  inwestycji wg projektu wynosił 1.699.800,- zł, w tym dofinansowanie 843.100,- zł. Podpisanie umowy z Wojewodą Pomorskim na realizację w/w inwestycji i rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w 2010 roku.
5. Turystyczne zagospodarowanie terenów nad jez. Dymno i rzeką Brdą (porozumienie międzygminne) - realizowane jest w ramach wspólnego projektu „Kraina Czystych Jezior i Rzek – budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica”. W kwietniu 2009 roku decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego projekt międzygminny o całkowitej wartości 12 .925 .711,15 zł otrzymał  dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej               w wysokości 7.755 .426,68 zł, w tym dla Gminy Koczała na wartość projektu 1.673.650,79 zł, przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 1.004.190,47 zł.    W ramach projektu w gminie Koczała ma zostać zagospodarowany teren nad         jez. Dymno (m.in. budynek socjalny, pole namiotowe, pole karawaningowe, plac zabaw, amfiteatr, boisko do gry w siatkówkę plażową) oraz powstać mają stanice kajakowe nad jez. Głębokim, w Wilkowie i Starej Brdzie Pilskiej, a dodatkowo nad jez. Głębokim miał zostać wybudowany punkt widokowy. W trakcie opracowywania dokumentacji technicznej i dokonywania uzgodnień napotkano na problemy  związane z Naturą 2000 i brakiem uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, co przyczyniło się do zmniejszenia zakresu projektu (min. zrezygnowano    z budowy amfiteatru i pola karawaningowego nad jez. Dymno oraz punktu widokowego nad jez. Głębokim). Dokumentacja jest nadal uzupełniania.                  W 2009 roku na realizację tego zadania poniesiono nakłady w wysokości 8.305,93 zł na prace przygotowawcze oraz wybrano  w przetargu inżyniera kontraktu.
6. Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkalno letniskową w sieć energetyczną – poniesiono wydatki w kwocie 25.689,00 zł na uzbrojenie w sieć energetyczną działek letniskowych będących własnością Gminy Koczała.
7. Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne - opracowana została dokumentacja techniczna oraz uzyskano pozwolenie na budowę mieszkań socjalnych w budynku komunalnym w Koczale ul. Zielona 2. Prace budowlane nie zostały rozpoczęte z uwagi na wysokie koszty realizacji zadania oraz skomplikowany zakres prac do wykonania systemem gospodarczym. Odzyskano jedno mieszkanie socjalne i przeprowadzono w nim drobny remont. Mieszkanie to zostało zasiedlone w styczniu 2010 roku przez osobę oczekującą na lokal socjalny od grudnia 2006   roku. 
8. Budowa sali wiejskiej dla Sołectwa Trzyniec w miejscowości Wilkowo – realizacja zadania została przesunięta na lata następne w związku z trudnościami    w pozyskaniu gruntu pod budowę.
9. Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zagospodarowanie skweru w Koczale – we wrześniu 2009 roku rozpoczęto realizację inwestycji na którą Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013        z działania "Odnowa i rozwój wsi". Kosztorysowa wartość całości zadania wynosi 689.070,54 zł, z tego przyznane dofinansowanie 423.616,89 zł. W 2009 roku           w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale dokonano wymiany pokrycia dachowego, wykonano nową elewację budynku wraz z ociepleniem, natomiast remont sali widowiskowej wewnątrz rozpoczęto już w 2010 roku. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Koczale zakres prac obejmował wymianę okien i ocieplenie obiektu oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i prace te zostały wykonane. Ponadto pomieszczenia biblioteki zostały odnowione i wyposażone           w nowy sprzęt i meble. Pozostały zakres prac wykonany zostanie zgodnie z umową w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 roku.
II. Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w Rocznym Planie Inwestycyjnym
1. Przebudowa trasy Koczała – Łękinia – Miłocice – DK nr 20 w ciągu dróg powiatowych nr 2502G, 2503G i 1742G” – udzielona została pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Człuchowie na realizację tego zadania w wysokości 100 000,- zł. W ramach inwestycji zrealizowanej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg została wyremontowana droga od Koczały przez Łękinię               do granicy powiatu przed Przeradziem, a w Koczale przebudowano skrzyżowanie przy szkole, wybudowano pętlę autobusową oraz położono chodniki na ul. Szkolnej. Wykonawcą inwestycji była firma POL – DRÓG z Człuchowa. Wartość całej inwestycji wyniosła 5.195.672,43 zł. 
2. Utwardzenie drogi - ul. Sportowa w Koczale  -  W miesiącu wrześniu 2009 roku zmodernizowano ulicę Sportową w Koczale, która dotychczas posiadała nawierzchnię gruntową. Na powierzchni 1.890 m2 ułożono asfalt odzyskany              z przebudowy boisk sportowych. Prace te zostały wykonane przez firmę POL-DRÓG z Człuchowa. Wartość inwestycji wyniosła 41.388,30 zł. Nowa droga poprawiła warunki dojazdu nie tylko mieszkańcom tej ulicy, ale także wszystkim  dojeżdżającym w kierunku gminnego boiska sportowego, ogólnodostępnego kąpieliska oraz  działek mieszkalno-letniskowych nad jeziorem Dymno.
3. Postawienie wiaty przystankowej na ul. Spacerowej w Koczale - przed rozpoczęciem roku szkolnego 2009/2010 Gmina zakupiła nową wiatę przystankową typu PROFIT o szerokości 6 m i została ona zamontowana na ul. Spacerowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 6.354,09 zł.  
4. Zakup zestawu komputerowego i programu do elektronicznego obiegu dokumentów - dla Urzędu Gminy zakupiono m.in. jeden zestaw komputerowy       na stanowisko ds. finansowych i ogólno-organizacyjnych o wartości 3.959,- zł.      Ponadto zakupiono nowy faks do sekretariatu, rzutnik i ekran do prezentacji multimedialnych. 

5. Zakup pojazdu pożarniczego – w miesiącu wrześniu 2009 roku dla jednostki OSP w Koczale zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes Benz Atego 1326 AF z napędem 4 x  4. Wartość samochodu pożarniczego wyniosła 564.960 zł. Zakup samochodu został dofinansowany z różnych źródeł, w tym z: budżetu województwa pomorskiego 62.500,- zł, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Gdańsku 150.000,- zł, OSP w Koczale w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa dla jednostek działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym 30.800,- zł, od sponsorów: Poldanor S.A. w Przechlewie 3.000,- zł, Nadleśnictwo Miastko 2.000,- zł, Nadleśnictwo Niedźwiady 3.000,- zł   oraz  z budżetu gminy Koczała 313.660,- zł. 
6. Modernizacja dróg wewnętrznych i parkingu na terenie Zespołu Kształcenia i Wychowania – w 2009 roku zostało wymienione 300 metrów starych krawężników ulicznych przy drodze dojazdowej do Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale oraz ułożono nową nawierzchnię asfaltową i nowy parking przy szkole w Koczale (ok. 1.440 m2).  Wartość wykonanych prac wyniosła 61.837,83 zł.

7. Budowa boisk wielofunkcyjnych w ramach programu "Moje Boisko         Orlik 2012" - w trakcie roku przyjęto do realizacji nowe zadanie o wartości            kosztorysowej 1.120.000,- zł pn. „Budowa kompleksu boisk Orlik 2012”.                W II półroczu 2009 roku na miejscu asfaltowych boisk przy szkole w Koczale powstał kompleks boisk sportowych. Zespół boisk obejmuje: boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach pola gry 56,0 m x 26,0 m o nawierzchni    z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem, boisko wielofunkcyjne o wymiarze całkowitym                    32,1 m x 19,1 m z naniesionymi liniami do gier w koszykówkę, siatkówkę i tenis ziemny o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, ogrodzenie, oświetlenie, chodniki i zjazd na drogę, siedziska z tworzywa sztucznego – 96 szt. Prace budowlane wykonała wyłoniona w przetargu firma DAWAR PLUS Dariusz Komar Suchy Las. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 962.957,33 zł. Na realizację tego zadania uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki                w wysokości 311.000,- zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 311.324,58 zł. Przekazanie boisk do użytku nastąpiło w dniu 21 listopada 2009 roku podczas uroczystego otwarcie kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”. W uroczystości uczestniczyli Minister Sportu i Turystyki - Adam Giersz, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Starosta Człuchowski oraz przedstawiciel Pomorskiego Kuratora Oświaty, władze gminy Koczała i pozostałych gmin powiatu człuchowskiego, a także mieszkańcy naszej gminy.
Otwarty w Koczale „Orlik” był w skali kraju 800 oddanym do użytku kompleksem sportowym w ramach rządowego programu „Moje Boisko - Orlik 2012”, a tym samym powiat człuchowski został pierwszym powiatem, w którym w każdej gminie jest taki obiekt sportowy.

III. Realizacja pozostałych zadań:
W 2009 roku:
1. Wybudowano kolejne 400 mb ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,5 m           w Koczale na ul. Spacerowej oraz zamontowano kosze na śmieci i zasiano trawę. Prace budowlane zostały wykonane przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy. Roboty ziemne oraz transport materiałów wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale.

2. Wybudowano parking przy przedszkolu na osiedlu mieszkaniowym w Koczale oraz ułożono z polbruku część chodnika na łuku ul. Młodzieżowej  w Koczale         (80 mb o szerokości 2 m). Prace wykonywano systemem gospodarczym.
3. W Wilkowie, również systemem gospodarczym, wybudowano z chodnik o długości 105 mb i szerokości 1,5 m oraz wyłożono polbrukiem plac przy przystanku PKS        w Trzyńcu.

4. W ramach bieżących napraw dróg gminnych i powiatowych wykonano m.in.: pozyskane z rozbiórki dróg na osiedlu mieszkaniowym w Koczale  płyty betonowe położono w Płociczu na drodze od mostu w kierunku wsi i w kierunku Rudki oraz na odcinku drogi z Bielska do Płocicza, wyremontowano drogę Pietrzykowo–Ciemino, obniżono studzienkę i wysypano kruszywem odcinek drogi na ulicy Przemysłowej w Koczale.
5. Zakończono modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Koczała. Dokonano wymiany pozostałych 92 opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w starej części miejscowości Koczała. Oprawy energooszczędne oraz niezbędne materiały zostały zakupione przez Urząd Gminy, natomiast montażu dokonał Zakład Energetyczny w ramach konserwacji. Był to ostatni etap wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koczała. Poprzednie etapy obejmowały osiedle mieszkaniowe i pozostałe miejscowości należące do gminy Koczała.
6. Zakład Gospodarki Komunalnej przygotował jedną kwaterę na cmentarzu komunalnym w Koczale, natomiast budowa parkingu przy cmentarzu została przesunięta na następne lata.
7. Wykonano zostały prace przy likwidacji nielegalnego wysypiska śmieci w  Załężu.

8. Do zasobu mienia komunalnego pozyskano nieodpłatnie z Agencji Nieruchomości Rolnych nowe tereny m.in. w Załężu (działka Nr 153/2 o pow. 1,02 ha) i na osiedlu w Koczale(działka Nr 617/35 o pow. 0,3996 ha) oraz rozpoczęto zagospodarowanie terenu w pobliżu sali wiejskiej  w Załężu i obsadzono go drzewkami. 
9. Zakupiono nowe meble do sal wiejskich w Łękini (96 krzeseł i 16 stolików)            i Starznie (84 krzesła i 14 stolików) za łączną kwotę 16.970,20 zł. Dostawcą tych mebli było AVS BIURO I SZKOŁA Mirosław Tarka Małgorzata Tarka z Poznania. Ponadto mieszkańcy sołectwa Starzno otrzymali stół do tenisa stołowego.

10. Przeprowadzono remont zaplecza kuchennego sali wiejskiej w Pietrzykowie. Firma „BOL-LIP” z Miastka wymieniła 3 okna i drzwi wejściowe, a pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy wymienili instalację elektryczną, położyli glazurę             i terakotę oraz odnowili ściany.
11. Pozyskano dwa samochody dla potrzeb jednostek OSP z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, w tym samochód marki Lublin                dla jednostki OSP w Koczale i samochód typu furgon Volkswagen Transporter dla jednostki OSP w Pietrzykowie.  Samochody te zostały przystosowane do potrzeb OSP dzięki pracy miejscowych strażaków oraz środków OSP i budżetu gminy.
12. Opracowany został gminny programu opieki nad zabytkami na lata 2009-2012. 
13. W celu wspólnej realizacji projektu pn. „Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn” w Powiecie Człuchowskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica          i Przechlewo i wykorzystanie ich do celów kultury, edukacji i poprawy atrakcyjności turystycznej regionu” w dniu 30 marca 2009 r. gminy Czarne, miejska Człuchów, wiejska Człuchów, Debrzno, Koczała, Przechlewo i Rzeczenica zawarły porozumienie samorządowe. W ramach tego projektu zamierza się wykonać prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Pietrzykowie. Planowana całkowita wartość projektu wynosi 3. 990 .941,93 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 3.392 .300,64 zł, a dla zadania w Gminie Koczała odpowiednio 301.791,30 zł i 256.522,60 zł. Gmina Czarne, jako lider projektu,        w kwietniu 2009 roku złożyła wniosek o dofinansowanie tego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata      2007-2013 Oś Priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy. Wniosek otrzymał dofinansowanie, ale w związku z zastrzeżeniami Regionalnej Izby Obrachunkowej realizacja projektu została wstrzymana.
14. Wykonane zostały prace konserwatorsko-budowlane polegające na remoncie południowej i północnej ściany wieży zabytkowego kościoła w Koczale i na ten cel Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Koczale otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 15.000,- zł.
15. Dokonano wymiany 53 drewnianych okien  na okna PCV w budynku Szkoły Podstawowej w Koczale, na co Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale otrzymał dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej z subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania remontów bieżących. Ponadto w budynku szkoły podstawowej połacie dachowe zostały obite okładziną, wymieniono 3 drzwi wejściowych                 do budynku szkolnego, zakupiono do kuchni szkolnej meble ze stali nierdzewnej,         a w budynku przedszkola przeprowadzono remont kapitalny dwóch łazienek.

16. W budynku komunalnym w Koczale ul. Zielona 2, w którym mieści się ośrodek zdrowia wykonano ocieplenie części budynku oraz przeprowadzono remont łazienki (z dwóch toalet wykonano 1 większą łazienkę), a w budynku komunalnym w Bielsku wymieniono 3 drewniane okna na plastikowe .

17. Zakupiono i zamontowano kolejne 15 koszy na śmieci oraz 2 przenośne toalety, które ustawiono na osiedlu mieszkaniowym w Koczale i na parkingu przy kościele.

18. Przeprowadzono bieżące prace remontowe przy przystankach w Koczale, Bielsku i na skrzyżowaniu Pietrzykowo – Miastko.
19.  Promując postawy ekologiczne  w miesiącu kwietniu 2009 roku radni (10 osób), zapraszani na sesję Rady Gminy goście (9 osób) oraz  mieszkańcy  sołectwa Załęże (10 osób)  - ogółem 29 osób wspólnie  posadzili  ponad 450  sadzonek drzew  w tym: 100  dębów przy drodze do Załęża oraz 200 świerków, 100 klonów  i 50 brzozy brodawkowatej wokół działki  nr 153/2 (obręb Załęże) o pow. 1,02 ha, nabytej nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych,  z  przeznaczeniem pod budowę boiska do piłki nożnej, placu zabaw dla dzieci  oraz urządzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego .
20. Prace z utrzymaniem czystości w gminie prowadzone były na bieżąco przez pracowników interwencyjnych Urzędu Gminy. Na skwerach i zieleńcach dokonano nowych nasadzeń kwiatów i krzewów ozdobnych. Na potrzeby utrzymania zieleńców  w należytym stanie zakupiono też kosę spalinową za kwotę 1.198,60 zł.  Prowadzone były też akcje mające na celu poprawę czystości na terenie gminy     m.in. akcja "Czyste lasy, czyste wody, czyste góry" zorganizowana przez Szkołę Podstawową w Koczale, która w ramach realizacji projektu „Przyroda uczy najpiękniej” zorganizowała sprzątanie lasu na 4-kilometrowym odcinku pobocza drogi prowadzącej do Koczały. W akcji uczestniczyło 38 dzieci w wieku szkolnym oraz 7 osób dorosłych. Działania te przeprowadzono we współpracy                         z Nadleśnictwem Niedźwiady i Miastko, Urzędem Gminy Koczała, Dyrekcją ZKiW       w Koczale oraz  Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Koczała. Ponadto pracownicy Urzędu Gminy wraz z radnymi w ramach akcji „Sprzątanie świata” uporządkowali teren wokół jeziora Dymno.                                                        
21. W okresie wakacyjnym nad jeziorem Dymno w Koczale funkcjonowało ogólnodostępne gminne kąpielisko, na którym o bezpieczeństwo osób korzystających z niego dbali ratownicy WOPR zatrudnieni przez Urząd Gminy Koczała. W uroczystym podsumowaniu wojewódzkiego konkursu „Bezpieczne Wody 2009” z rąk Prezesa Zarządu Głównego WOPR - Jerzego Telaka i Prezesa WOPR Województwa Pomorskiego - Marka Koperskiego Wójt Gminy Koczała odebrał puchar i dyplom przyznany w podziękowaniu za duży wkład pracy                           w programowaniu idei bezpiecznego wypoczynku nad wodami województwa pomorskiego. Wójt otrzymał również zbiór zasad dla wszystkich osób korzystających z wypoczynku nad wodami  „10 kół ratunkowych”, zasady te zostaną rozpropagowane w nowym sezonie letnim.  
22. Dokonano sprzedaży 3 działek letniskowych nad jeziorem Dymno. 
23.  Dokonano zamiany drogi z Nadleśnictwem Miastko i w tym celu dokonano wyceny gruntów oraz zgromadzono niezbędną dokumentację do sporządzenia aktu notarialnego. W lipcu 2009 r. Gmina Koczała przejęła od Nadleśnictwa Miastko       tę drogę na własność.
24.  W ramach realizacji programu usuwania azbestu uzupełniania jest baza azbestowa w gminie oraz  przyjmowane były wnioski od mieszkańców, którzy zamierzali usunąć azbest. Pozytywnie załatwione zostały dwa wnioski, które spełniały wymogi, a przyznane zostało dofinansowanie dla jednej wspólnoty mieszkaniowej oraz dla 1 osoby fizycznej. W 2010 roku zostanie złożony wniosek    do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dofinansowanie usuwania azbestu w gminie w ramach ogłoszonego konkursu „Unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych z terenu województwa pomorskiego - Edycja 2010” – termin naboru wniosków upływa 31 maja br.
25. Podejmowano działania promujące Gminę Koczała. Zgłoszono udział Gminy Koczała do inicjatyw promocyjnych „Dziennika Bałtyckiego”, tj. wydania „Przewodnika po powiecie człuchowskim” i serii widokówek przedstawiających powiat człuchowski. Zlecono wykonanie wkładki promującej Gminę Koczała            w albumie „Piękna Polska”. W czerwcu br. ogłoszono konkurs na najładniejszą posesję i balkon. Zamówiono gadżety promocyjne (m.in.: torby ekologiczne, nalepki, baloniki, koszulki). Wykonano zegary z logo gminy. Sklep Numizmatyczny „Sezam” Robert Pięta za zgodą Wójta Gminy prowadził akcję promocyjną „Dukat lokalny”      na terenie Gminy Koczała w okresie 01.06.-31.12.2009 r. W Urzędzie Gminy prezentowane były zdjęcia lotnicze z terenu naszej gminy oraz stanęła witryna             z materiałami promocyjnymi i informacyjnymi o gminie Koczała i regionie. Okresowo wydawane są biuletyny informacyjne oraz prowadzona jest strona internetowa.
26. W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Człuchowie organizowano prace interwencyjne, roboty publiczne, staże dla absolwentów szkół średnich i wyższych oraz prace społecznie użyteczne. 
27. Zgodnie z kalendarzem imprez na 2009 rok odbywały się imprezy sportowo-rekreacyjne  i kulturalne oraz uroczystości patriotyczne m.in.: turniej sołectw           i zakładów pracy, Powitanie i pożegnanie Lata, Gminne Zawody Strażackie powiązane z 60-tą rocznicą powstania jednostki OSP Pietrzykowo, turnieje Grand Prix IV edycji  w tenisie stołowym, Dożynki Gminne i Noc z Gryczaną Panną, wieczornica dla uczczenia  IV rocznicy śmierci naszego rodaka i wielkiego papieża - Jana Pawła II, koncert patriotyczny z okazji 11 Listopada, przegląd form kolędniczych powiatu człuchowskiego.  
28. W dniu 25 listopada 2009 r. Wójt Gminy Koczała, Przewodniczący Rady Gminy Koczała, kierownik USC oraz kierownik KRUS Człuchów wzięli udział  w jubileuszu 100-lecia urodzin Pana Pietruś Mikołaja mieszkańca Koczały.  

29. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz                   komisje powiatu człuchowskiego przystąpiły do wydawania swojego wydawnictwa pt. „ NIE  KUŚ  LOSU ”.
30. W 2009 roku Gmina Koczała zajęła 35 miejsce w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska i została wyróżniona podczas uroczystej gali wręczenia nagród najlepszym samorządom wyłonionym w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2009. Ranking został przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2005-2008               i jednocześnie najwięcej inwestowały. W drugim etapie do zakwalifikowanych samorządów skierowano ankietę (były to 64 miasta na prawach powiatu,               200 pozostałych miast i gmin miejsko-wiejskich oraz 200 gmin wiejskich). Sposób wyboru najlepszych samorządów zatwierdziła niezależna kapituła pod przewodnictwem prof. dr hab. Jerzego Buzka, a w skład kapituły weszli przedstawiciele instytucji i środowisk od lat współpracujących z samorządami.       

31. Wszystkie projekty przygotowane przez Gminę Koczała uzyskały dofinansowanie. Ogółem Gmina pozyskała środki z funduszy unijnych na kwotę 4.724.445,19 zł oraz środki zewnętrzne inne niż z funduszy unijnych w wysokości 1.716.724,58 zł.

32. Uczniowie naszego gimnazjum osiągnęli bardzo dobre wyniki na egzaminie       na szczeblu wojewódzkim. Średnia testów gimnazjalnych wyniosła w części humanistycznej -  34,47 %, w części matematyczno-przyrodniczej  -   28,89 %,          a z języka obcego  (niemiecki)  -   37,50 %.
Przesunięto realizację niektórych zadań z 2009 roku na następne lata, dotyczy to m.in.: modernizacji systemu grzewczego i podłączenia budynku GOK oraz remizy OSP w Koczale do kotłowni osiedlowej, założenia oświetlenia ulicznego na przystanku PKS Tartak Bielsko oraz na drodze gminnej w Tartaku.
Realizacja takich zadań  jak: 
- modernizacja drogi dojazdowej do pól rolników w Koczale na ul. Sportowej oraz ułożenie chodnika na tej ulicy zostanie wykonana po zakończeniu inwestycji związanej z budową kanalizacji do m. Starzno i Ostrówek,
- budowa parkingu przy cmentarzu zrealizowana zostanie po zakończeniu inwestycji związanej z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koczała           na ul. Akacjowej,
- remont sali ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego zostanie przeprowadzony            w przypadku otrzymania dofinansowania na ten cel z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
- boiska do piłki plażowej nad jez. Dymno zostaną wykonane w ramach projektu „Kraina Czystych Jezior i Rzek...”.
Koczała 2010-03-22
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